„Nadzór nad testami obejmuje wszelkie działania zarządcze i korygujące podejmowane na podstawie

zgromadzonych, wykazanych w raportach informacji i miar. Powyższe działania mogą dotyczyć

dowolnych czynności testowych i wpływać na pozostałe czynności związane z cyklem życia

oprogramowania.”

Raport z monitorowania, 20.08.2021

1. Nadwozie nadal nie da się testować, opóźnienie programistów ponad 2miesiące
2. Narzędzie, które testuje nasze auto dostarcza aktualnie raport – 50% wymagań zostało przetestowanych i działa dobrze
3. 40 testów zostało oznaczonych jako niekompletne, nowe wymaganie odnośnie przycisku start-stop zmieniło ilość wejść do testu (teraz mamy start-stop-stop-na-światłach)
4. Ryzyka sprawiły, że aktualny harmonogram testów nie może być zrealizowany na czas, musimy wyrzucić z planu 100 najmniej ważnych testów
5. Priorytety do testów zostaną nadane na osobnym spotkaniu
6. Nasza Definicja końca (DoD – Definition Of Done) zmiejszyła wymagane pokrycie testami do 80% i nie testujemy rury wydechowej
7. Aktualnie wykorzystaliśmy 65% budżetu na testy
8. Walidacja – niezadowalająca, auto jeździ tylko do tyłu
9. Metryki z testów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokrycie UT | Pokrycie REQ | Pokrycie US |
| 50% | 25% | 11% |

1. Wykryto 950 Defektów, naprawiono 750, 100 jest w trakcie, 100 czeka na korekcję

**Produkt końcowy: Różnego rodzaju raporty z testów, o postępie testów, sumaryczne raporty z testów. Dodatkowo – wnioski na temat postępujących prac i procesu testowego – czy idziemy w dobrym kierunku i czy posuwamy się odpowiednio szybko**